Plan de Mantenimiento

El enfoque de un mes con revisiones semanales y soporte está perfecto para una entrega de proyecto técnico. Mantiene una carga horaria realista (2 horas semanales presenciales) y canales abiertos de comunicación.

Duración

1 mes posterior a la entrega.

Objetivo

Garantizar el funcionamiento correcto del sistema de gestión del gimnasio, resolver errores de código y despejar dudas del personal administrativo y profesores.

Contenido del mantenimiento

Revisión del sistema: Control semanal del rendimiento de la aplicación y la carga de datos.

Corrección de fallas: Resolución de bugs reportados en el registro de socios, pagos o control de accesos.

Optimización de base de datos: Supervisión del estado y consistencia de las tablas (usuarios, pagos, membresías).

Soporte continuo: Respuesta a consultas del personal sobre el uso diario del software.

Disponibilidad

Presencial: Jueves de 09:00 a 11:00 de forma presencial en las instalaciones del gimnasio.

Remoto: Consultas de urgencia por WhatsApp o correo electrónico en días hábiles.

Cronograma de Mantenimiento

| Semana | Día y Duración | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jueves - 09:00 a 11:00 (2 hs) | Revisión inicial: Monitoreo del sistema en producción con los primeros datos reales de los socios. |
| 2 | Jueves - 09:00 a 11:00 (2 hs) | Corrección de errores: Resolución de fallas menores reportadas durante la primera semana de uso intensivo. |
| 3 | Jueves - 09:00 a 11:00 (2 hs) | Optimización y Ajustes: Indexación de consultas SQL recurrentes y ajustes menores en la interfaz según el feedback de los recepcionistas. |
| 4 | Jueves - 09:00 a 11:00 (2 hs) | Evaluación final y Cierre: Entrega del informe técnico de cierre de mantenimiento y paso a estado de régimen estable. |

Plan de Capacitación al Personal

| Día | Tema principal | Objetivo | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introducción al sistema y navegación básica. | Conocer el funcionamiento general de la interfaz del gimnasio. | 1 hora |
| 1 | Gestión de usuarios (recepcionistas y profes). | Administrar las cuentas, roles y permisos dentro del sistema. | 1 hora |
| 2 | Módulo de Planes y Membresías (crear, editar). | Administrar la oferta de pases (Pase Libre, Pase Diario, Musculación, Zumba, etc.). | 1 hora y 15 min |
| 2 | Gestión de Profesores y Disciplinas. | Mantener actualizados los horarios de las clases y los profesores asignados. | 45 min |
| 3 | Inscripciones y Asistencias: crear, confirmar, cancelar. | Registrar el ingreso diario de los socios y su asistencia a las clases. | 1 hora |
| 3 | Consulta de cupos y horarios. | Evitar la saturación de las salas y controlar el aforo por hora. | 30 min |
| 4 | Registro de pagos y recibos de cuotas. | Controlar los cobros de las membresías y las matrículas. | 1 hora |
| 4 | Descarga e impresión de comprobantes. | Entregar el recibo de pago digital o físico al socio del gimnasio. | 20 min |
| 5 | Uso de reportes, caja diaria y estadísticas. | Analizar los ingresos, la cantidad de socios activos y las horas pico. | 30 min |
| 5 | Consultas finales y cierre. | Aclarar dudas del personal y validar la capacitación práctica. | 30 min |